GROUPE :

LAJEUNESSE-LAFONTAN-ROBERT-DALBERTO

Mastermind

# FICHE ITÉRATION N°1

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 04/01 | Approuvé le : 06/01 | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir AZZAG |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  | . |  | . | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **1.0** | Jonathan DALBERTO |  | Fanny LAJEUNESSE | 01/01 | . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Gantt | Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE | 19/12 | 19/12 | 19/12 | . |
| Analyse métier | Fanny LAJEUNESSE | Fanny LAJEUNESSE | 19/12 | 19/12 | 19/12 | . |
| Use Case | Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE | 19/12 | 19/12 | 19/12 | . |
| Diagramme de séquence | Simon ROBERT | Fanny LAJEUNESSE | 19/12 | 19/12 | 19/12 | . |
| Modélisation BDD | Simon ROBERT  Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE | 19/12 | 01/01 | 03/01 | . |
| Spécification  Technique | Fanny LAJEUNESSE | Fanny LAJEUNESSE | 20/12 | 01/01 | 04/01 | . |
|  |  |  |  |  |  |  |