GROUPE :

LAJEUNESSE-LAFONTAN-ROBERT-DALBERTO

Mastermind

# FICHE ITERATION N°3

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 13/03 | Approuvé le : 13/03 | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir AZZAG |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  | . |  | . | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **3.0** | Jonathan DALBERTO |  | Fanny LAJEUNESSE | 13/03 | . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Pseudo Code | Mathias LAFONTAN | Fanny LAJEUNESSE | 08/01 | 13/03 | 13/03 | . |
| Inscription | Fanny LAJEUNESSE | Mathias LAFONTAN | 20/02 | 13/03 | 13/03 | . |
| Authentification | Fanny LAJEUNESSE | Mathias LAFONTAN | 20/02 | 13/03 | 13/03 | . |
| Affichage/Modification Infos |  |  |  |  |  | Non Fait |
| Affichage Stats |  |  |  |  |  | Non Fait |
| Règles du jeu | Simon ROBERT | Fanny LAJEUNESSE | 12/02 | 20/02 | 20/02 | . |
| Mode d’emploi |  |  |  |  |  | Non Fait |
| Tutoriel déploiement |  |  |  |  |  | Non Fait |
| Rapport | Fanny LAJEUNESSE  Mathias LAFONTAN  Simon ROBERT  Jonathan DALBERTO | Fanny LAJEUNESSE  Mathias LAFONTAN  Simon ROBERT  Jonathan DALBERTO | 19/12 | 13/03 | 13/03 | . |
|  |  |  |  |  |  |  |